A

APOCAL'IPSSI

RITUEL D'ÉQUIPE · CLÔTURE QUOTIDIENNE

Debrief flash

≈ 15 min en fin de journée : appris / décidé / bloqué + 1 priorité pour demain

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | 30 |
| --- | --- |
| Membres | Yanis MEDJADI, Helena MOUGAMMADALY, Julien CANTAU, Kevin TCHIKAYA, Keziah PERFILLON, Mohamed Abdelmalek DORBANI, Nick BEKOLO |
| Sprint concerné | Cadrage + Sprints 1 à 7 (découpage en demi-journées) |
| Version | v1.0 complétée |
| Date de remise | 03/07/2026 09h45 |
| Statut | En revue PO |

💡 Convention de nommage du fichier : equipe-XX-nom-document-vY.Z.docx  (ex. equipe-03-persona-v1.0.docx)

# 1. Quand et pourquoi l'utiliser

💡 Objectif. Clore chaque demi-journée / sprint par un point d'équipe de 15 min : capitaliser ce qu'on a appris/décidé, nommer les blocages, et fixer LA priorité du lendemain. C'est le réflexe « inspect & adapt » au quotidien, et une trace précieuse pour la soutenance.

📐 Format attendu. 15 min max, toute l'équipe, en fin de demi-journée. À reporter le soir même dans la « carte de bord agile » (issue GitHub épinglée, template fourni dans le kit).

✅ Bon exemple. « Appris : Ollama sature à 8 req/s. Décidé : bascule Groq (ADR-0003). Bloqué : CORS front↔back. Priorité demain : finir l'historique (F6). »

❌ À éviter. « RAS, on a codé » : aucune capitalisation, aucune trace, rien à en tirer.

💡 Une carte de bord, pas un journal intime. Le but n'est pas d'écrire beaucoup mais de TRACER : 1 décision = 1 lien (ADR / issue / commit). À chaque fin de demi-journée, on met à jour l'issue « carte de bord » et on ferme la journée.

# 2. Les debriefs flash (à remplir à chaque fin de demi-journée)

Hypothèse de remplissage : un debrief flash est produit à la fin de chaque demi-journée / sprint, conformément au découpage du release planning.

| Jour / sprint | Lundi matin · Cadrage |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | Le scope global dépasse largement la capacité courte de la semaine ; le MVP doit donc rester centré sur F1-F6. La valeur différenciante est le local-first/RGPD, pas le nombre de fonctionnalités. |
| Décidé (+ trace) | Vision local-first, Product Backlog MoSCoW et Release Planning en 7 sprints de demi-journée. Traces : product-vision-board-v3.0.docx, PRODUCT-BACKLOG.docx, release-planning-v2.0.xlsx. |
| Bloqué / risque demain | Risque d’élargissement trop rapide vers enseignant/B2B avant stabilisation du MVP étudiant. |
| Vélocité ressentie + humeur | 4/5 · alignée |
| LA priorité de demain | Démarrer l’inventaire technique et sécuriser US-01 / US-02. |

### Sprint 1 — lundi après-midi

| Jour / sprint | Sprint 1 · Lundi PM · 14h00-18h00 |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | Le socle technique doit être vérifié avant de promettre des stories : Docker, auth, upload PDF/texte et validations sont les points durs du démarrage. |
| Décidé (+ trace) | Prioriser setup + F1 inscription/connexion + F2 upload. Traces : sprint_backlog_s1.md, release-planning-v2.0.xlsx. |
| Bloqué / risque demain | Validation email, taille PDF ≤ 5 Mo et liaison front/back à surveiller. |
| Vélocité ressentie + humeur | 3/5 · concentrée |
| LA priorité de demain | Lancer US-03 génération de quiz et mesurer la latence réelle du LLM. |

### Sprint 2 — mardi matin

| Jour / sprint | Sprint 2 · Mardi matin · 9h00-12h30 |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | Llama 3.1 8B est trop lent pour une expérience fluide (≈46 s médiane). Gemini est rapide mais incompatible avec l’invariant RGPD/local-first. |
| Décidé (+ trace) | Bascule vers Llama 3.2 3B via Ollama local. Traces : benchmark-llm.md, ADR-0001-choix-llm.md, D-03. |
| Bloqué / risque demain | Qualité un peu plus faible et risque de JSON invalide avec le modèle plus léger. |
| Vélocité ressentie + humeur | 4/5 · réactive |
| LA priorité de demain | Sécuriser US-04 / US-05 : soumission, correction, score et validation de sortie. |

### Sprint 3 — mardi après-midi

| Jour / sprint | Sprint 3 · Mardi PM · 14h00-18h00 |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | La performance ne suffit pas : si les questions ou les index de réponse sont instables, la correction et le score deviennent non fiables. |
| Décidé (+ trace) | Renforcer le prompt système, le parsing JSON et les contrôles avant affichage du score. Traces : ADR-0001, release-planning-v3.0.xlsx, D-04. |
| Bloqué / risque demain | Risque de questions répétitives ou trop simples à cause du modèle plus petit. |
| Vélocité ressentie + humeur | 4/5 · soutenue |
| LA priorité de demain | Finaliser l’historique F6 et traiter la perturbation sécurité J3. |

### Sprint 4 — mercredi matin

| Jour / sprint | Sprint 4 · Mercredi matin · 9h00-12h30 |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | Une injection de prompt cachée dans un cours peut biaiser les réponses correctes du quiz ; le modèle ne distingue pas assez les consignes système et le contenu utilisateur. |
| Décidé (+ trace) | Patch sécurité en 4 couches : séparation system/user, sanitization, consigne défensive, validation post-LLM. Trace : note-securite-j3.md, D-05. |
| Bloqué / risque demain | Risque résiduel d’injection sémantique ou multilingue ; absence de monitoring production. |
| Vélocité ressentie + humeur | 3/5 · vigilante |
| LA priorité de demain | Traiter RGPD/SAR et finaliser le MVP avant Release 1. |

### Sprint 5 — mercredi après-midi

| Jour / sprint | Sprint 5 · Mercredi PM · 14h00-18h00 |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | La conformité RGPD demande des preuves concrètes : droit d’accès, export, politique de rétention et réponse utilisateur. Le persona enseignant renforce la valeur pédagogique. |
| Décidé (+ trace) | Ajouter US-12 export RGPD + politique de rétention + email type ; intégrer les stories enseignant MUST US-21 à US-23. Traces : legal/email.docx, Politique de rétention…, Product Backlog, D-06/D-07. |
| Bloqué / risque demain | Scope en hausse juste avant Release 1 ; risque de sous-documenter les arbitrages. |
| Vélocité ressentie + humeur | 4/5 · efficace |
| LA priorité de demain | Transformer les risques J4 en backlog priorisé pour Release 2. |

### Sprint 6 — jeudi matin

| Jour / sprint | Sprint 6 · Jeudi matin · 9h00-12h30 |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | Le passage à l’échelle impose de traiter les risques comme du backlog : saturation serveur, RGAA, i18n, coût et résilience. |
| Décidé (+ trace) | Créer les tickets [scale] cache/autoscaling, [a11y] audit RGAA, [i18n] langue du prompt. Traces : j4-risques-pilotage.md, release-planning-v4.0.xlsx, D-08. |
| Bloqué / risque demain | Capacité limitée avant Release 2 ; tous les risques ne peuvent pas être développés complètement. |
| Vélocité ressentie + humeur | 3/5 · sous pression |
| LA priorité de demain | Stabiliser Release 2 : a11y + scale en MUST, i18n en SHOULD, puis préparer la démo. |

### Sprint 7 — jeudi après-midi

| Jour / sprint | Sprint 7 · Jeudi PM · 14h00-17h00 |
| --- | --- |
| Appris (1-2) | La soutenance doit montrer l’agilité de l’équipe : décisions, perturbations, burnup/burndown et arbitrages comptent autant que les écrans livrés. |
| Décidé (+ trace) | Finaliser Release 2, mettre à jour release planning v4.0, burnup/burndown, journal de décision et post-mortem J4. Traces : Graphiques_Burndown_Burnup.docx, D-09/D-10. |
| Bloqué / risque demain | Risque de vouloir tout montrer ; il faut garder une démo courte, stable et orientée valeur. |
| Vélocité ressentie + humeur | 4/5 · focalisée |
| LA priorité de demain | Préparer le pitch : MVP, Release 2, décisions clés et réponse aux 5 perturbations. |

# ✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant de soumettre le livrable au Product Owner. Un livrable rempli avec « Partiel » sur plusieurs lignes signale un besoin de revue collective avant validation.

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| Le debrief a eu lieu en fin de demi-journée / sprint (≤ 15 min, toute l'équipe) | Oui | Un point est renseigné pour chaque demi-journée : cadrage + Sprints 1 à 7. |
| Au moins un point d'apprentissage est noté | Oui | Chaque entrée contient au moins un apprentissage concret lié aux livrables fournis. |
| Les décisions du jour renvoient à une trace (ADR, issue, commit) | Oui | Les décisions renvoient à des traces : ADR, benchmark, notes, backlog, release planning, livrables RGPD. |
| Les blocages et le risque du lendemain sont explicités | Oui | Les risques sont explicités : latence, qualité LLM, prompt injection, RGPD, scope, capacité, démo. |
| Une priorité unique est fixée pour le lendemain | Oui | Une priorité unique est formulée pour la demi-journée suivante. |
| La carte de bord (issue GitHub) est prête à être mise à jour avec ces éléments | Partiel | Le contenu est prêt à reporter dans l’issue GitHub “carte de bord” ; aucune preuve GitHub n’était fournie dans les fichiers. |

# 📚 Références et conventions

## Références incontournables

• Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) : mohamedelafrit.com/teaching/Master_Classe_Agile/cours.html

• Scrum Guide officiel FR : scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

• Site APOCAL'IPSSI : mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

## Références spécifiques à ce document

• Cours Agile : Métriques & Indicateurs : https://mohamedelafrit.com/teaching/Master_Classe_Agile/chapitres/17-metriques-indicateurs.html

• Scrum Guide : Inspection & Adaptation : https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

• Modèle Rétro express (rituel de sprint complet) : retro-express.docx

## Convention de versionnement

• v1.0, version initiale produite lors du cadrage matinal

• v1.1, v1.2, révisions mineures (typo, ajout d'item) après revue PO

• v2.0, révision majeure suite à une perturbation (changement de scope)

• Chaque version est commitée séparément avec message Git explicite

• Le statut « Validé PO » nécessite une trace écrite (commentaire, mail, Teams)