# PRODUCT BACKLOG

# 1- Objectif du Product Backlog

Le Product Backlog d’EduTutor IA regroupe l’ensemble des fonctionnalités prévues pour le produit. Il constitue la source principale de priorisation pour l’équipe Scrum. Chaque user story est formulée selon le format INVEST : indépendante, négociable, porteuse de valeur, estimable, suffisamment petite et testable.

Le backlog est organisé en 7 epics correspondant aux grandes activités utilisateur :

- S’inscrire

- Uploader un cours

- Générer un quiz

- Passer le quiz

- Consulter ses résultats

- Gérer son compte et ses données RGPD

- Suivre pédagogiquement une classe

La priorité est exprimée selon la méthode MoSCoW :

- MUST : indispensable pour le MVP.

- SHOULD : important pour la Release 2 si la capacité le permet.

- COULD : bonus intéressant mais non prioritaire.

- WON’T : volontairement exclu de cette version.

# 2- Epics

| ID Epic | Epic | Activité utilisateur | Stories incluses | SP total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Identification utilisateur | S’inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | 24 SP |
| EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | 18 SP |
| EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | 47 SP |
| EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | 22 SP |
| EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | 16 SP |
| EP-06 | Conformité et administration | Gérer son compte RGPD | US-12, US-17 | 10 SP |
| EP-07 | Suivi pédagogique enseignant | Suivre une classe | US-21, US-22, US-23, US-24, US-25, US-26, US-27, US-28, US-29, US-30 | 40 SP |

Total backlog : 177 Story Points

# 3- Product Backlog détaillé

| ID | Epic | User Story | Persona | MoSCoW | SP | Sprint cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | EP-01 | En tant qu’étudiant, je veux créer un compte avec email et mot de passe afin de sauvegarder mes quiz et y revenir. | Étudiant | MUST | 3 | S1 | Todo |
| US-02 | EP-02 | En tant qu’étudiant, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant | MUST | 5 | S1 | Todo |
| US-03 | EP-03 | En tant qu’étudiant, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 secondes afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant | MUST | 8 | S2 | Todo |
| US-04 | EP-04 | En tant qu’étudiant, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique afin de savoir où je me situe. | Étudiant | MUST | 3 | S3 | Todo |
| US-05 | EP-04 | En tant qu’étudiant, je veux voir mon score /10 et le détail des bonnes et mauvaises réponses afin de mesurer ma progression. | Étudiant | MUST | 3 | S3 | Todo |
| US-06 | EP-05 | En tant qu’étudiant, je veux consulter l’historique de mes quiz passés afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant | MUST | 3 | S4 | Todo |
| US-07 | EP-01 | En tant qu’étudiant, je veux réinitialiser mon mot de passe par email afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant | SHOULD | 3 | S6 | Todo |
| US-08 | EP-02 | En tant qu’étudiant, je veux une bibliothèque de cours uploadés afin de retrouver rapidement mes PDF d’un semestre. | Étudiant | SHOULD | 5 | S6 | Todo |
| US-09 | EP-03 | En tant qu’étudiant, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions afin d’adapter le quiz à mon temps disponible. | Étudiant | SHOULD | 5 | S6 | Todo |
| US-10 | EP-04 | En tant qu’étudiant, je veux un mode timer optionnel par question afin de m’entraîner aux conditions d’examen. | Étudiant | SHOULD | 3 | S7 | Todo |
| US-11 | EP-05 | En tant qu’étudiant, je veux un dashboard de progression par chapitre afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant | SHOULD | 5 | S7 | Todo |
| US-12 | EP-06 | En tant qu’utilisateur, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV afin d’exercer mon droit d’accès RGPD. | Tous personas | SHOULD | 5 | S5 | Todo |
| US-13 | EP-01 | En tant qu’étudiant, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth afin d’éviter de gérer un mot de passe supplémentaire. | Étudiant | COULD | 5 | S7 | Todo |
| US-14 | EP-02 | En tant qu’étudiant, je veux importer un cours depuis une URL web afin d’enrichir mes sources de révision. | Étudiant | COULD | 8 | S7 | Todo |
| US-15 | EP-03 | En tant qu’enseignant, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM afin de varier les types d’évaluation. | Enseignant | COULD | 13 | S7 | Todo |
| US-16 | EP-05 | En tant qu’étudiant, je veux que l’application identifie mes lacunes par chapitre afin de concentrer mes révisions sur les points faibles. | Étudiant | COULD | 8 | S7 | Todo |
| US-17 | EP-06 | En tant qu’utilisateur, je veux supprimer mon compte et toutes mes données afin d’exercer mon droit à l’oubli RGPD. | Tous personas | COULD | 5 | S7 | Todo |
| US-18 | EP-01 | En tant que DSI d’établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC afin d’intégrer EduTutor à l’ENT de l’établissement. | Établissement | WON’T | 13 | Hors release | Exclu |
| US-19 | EP-03 | En tant qu’étudiant, je veux discuter avec un chatbot IA afin d’apprendre par dialogue. | Étudiant | WON’T | 21 | Hors release | Exclu |
| US-20 | EP-04 | En tant qu’étudiant, je veux affronter d’autres étudiants en mode compétition afin d’ajouter du fun à la révision. | Étudiant | WON’T | 13 | Hors release | Exclu |
| US-21 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux consulter la liste des étudiants de ma classe afin de suivre leur progression. | Enseignant | MUST | 3 | S5 | Todo |
| US-22 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux consulter les scores individuels de mes étudiants afin d’identifier leur niveau de compréhension. | Enseignant | MUST | 3 | S5 | Todo |
| US-23 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux identifier rapidement les étudiants en difficulté afin de leur apporter une aide adaptée. | Enseignant | MUST | 5 | S5 | Todo |
| US-24 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux trier et filtrer les scores afin de repérer plus facilement les étudiants selon leurs résultats. | Enseignant | SHOULD | 3 | S6 | Todo |
| US-25 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux envoyer des conseils personnalisés aux étudiants afin de les aider à progresser. | Enseignant | SHOULD | 5 | S6 | Todo |
| US-26 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux consulter l’évolution des résultats de ma classe afin d’évaluer la progression collective. | Enseignant | SHOULD | 5 | S7 | Todo |
| US-27 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux mesurer l’efficacité de mes cours afin d’adapter mes contenus pédagogiques. | Enseignant | SHOULD | 5 | S7 | Todo |
| US-28 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux accéder à la fiche détaillée d’un étudiant afin de mieux comprendre son parcours et ses difficultés. | Enseignant | COULD | 5 | S7 | Todo |
| US-29 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux comparer un étudiant à la moyenne de la classe afin de situer son niveau global. | Enseignant | COULD | 3 | S7 | Todo |
| US-30 | EP-07 | En tant qu’enseignante, je veux suivre les messages envoyés aux étudiants afin de garder une trace des conseils transmis. | Enseignant | COULD | 3 | S7 | Todo |

# 4- Critères d’acceptation détaillés

## US-01 — Création de compte

Priorité : MUST
Story Points : 3
Dépendance : Aucune
Sprint cible : Sprint 1

Critères d’acceptation :

- Étant donné un visiteur non authentifié, lorsqu’il accède à la page d’inscription, alors il voit un formulaire avec email et mot de passe.

- Étant donné un email invalide, lorsqu’il soumet le formulaire, alors un message d’erreur clair apparaît.

- Étant donné un mot de passe inférieur à 8 caractères, lorsqu’il soumet le formulaire, alors l’inscription est refusée.

- Étant donné un email déjà utilisé, lorsqu’il tente de créer un compte, alors le système indique que le compte existe déjà.

- Étant donné des informations valides, lorsqu’il valide le formulaire, alors son compte est créé et il est redirigé vers la page d’upload.

## US-02 — Upload PDF ou texte

Priorité : MUST
Story Points : 5
Dépendance : US-01
Sprint cible : Sprint 1

Critères d’acceptation :

- Étant donné un utilisateur connecté, lorsqu’il accède à la page upload, alors il peut choisir entre PDF ou saisie texte.

- Étant donné un PDF inférieur ou égal à 5 Mo, lorsqu’il l’upload, alors le fichier est accepté.

- Étant donné un PDF supérieur à 5 Mo, lorsqu’il l’upload, alors un message d’erreur apparaît.

- Étant donné un texte inférieur à 200 caractères, lorsqu’il valide, alors l’envoi est refusé.

- Étant donné un texte valide ou un PDF accepté, alors le contenu est stocké et le bouton “Générer un quiz” devient disponible.

## US-03 — Génération automatique de quiz

Priorité : MUST
Story Points : 8
Dépendance : US-02
Sprint cible : Sprint 2

Critères d’acceptation :

- Étant donné un cours uploadé, lorsqu’un étudiant clique sur “Générer un quiz”, alors une demande est envoyée au modèle IA local.

- Étant donné un contenu exploitable, lorsque la génération est lancée, alors 10 QCM sont générés.

- Chaque QCM doit contenir une question, 4 propositions et une seule bonne réponse.

- Le quiz doit être généré en moins de 60 secondes dans le cas nominal.

- Si la génération échoue, un message d’erreur compréhensible est affiché.

## US-04 — Soumission et correction automatique

Priorité : MUST
Story Points : 3
Dépendance : US-03
Sprint cible : Sprint 3

Critères d’acceptation :

- Étant donné un quiz généré, lorsqu’un étudiant sélectionne ses réponses, alors il peut soumettre le quiz.

- Étant donné un quiz soumis, alors le système compare chaque réponse avec la bonne réponse attendue.

- Le système calcule automatiquement le nombre de bonnes réponses.

- L’utilisateur ne peut pas soumettre un quiz incomplet sans confirmation.

- La correction est disponible immédiatement après soumission.

## US-05 — Score et détail des réponses

Priorité : MUST
Story Points : 3
Dépendance : US-04
Sprint cible : Sprint 3

Critères d’acceptation :

- Étant donné un quiz corrigé, alors l’étudiant voit son score sur 10.

- Les bonnes réponses sont indiquées clairement.

- Les mauvaises réponses sont distinguées visuellement.

- Pour chaque question, la bonne réponse attendue est affichée.

- Le résultat est compréhensible sans explication externe.

## US-06 — Historique des quiz

Priorité : MUST
Story Points : 3
Dépendance : US-05
Sprint cible : Sprint 4

Critères d’acceptation :

- Étant donné un utilisateur connecté, lorsqu’il termine un quiz, alors le résultat est enregistré.

- Chaque historique contient la date, le cours utilisé, le score et le nombre de questions.

- L’utilisateur peut consulter la liste de ses anciens quiz.

- L’utilisateur peut ouvrir le détail d’un ancien quiz.

- Les données d’un utilisateur ne sont jamais visibles par un autre utilisateur.

## US-07 — Réinitialisation du mot de passe

Priorité : SHOULD
Story Points : 3
Dépendance : US-01
Sprint cible : Sprint 6

Critères d’acceptation :

- Un utilisateur peut demander un lien de réinitialisation depuis la page de connexion.

- Le lien est envoyé uniquement si l’adresse email existe.

- Le lien expire après 24 heures.

- L’utilisateur peut définir un nouveau mot de passe conforme aux règles de sécurité.

- Une confirmation est affichée après modification.

## US-08 — Bibliothèque personnelle de cours

Priorité : SHOULD
Story Points : 5
Dépendance : US-02
Sprint cible : Sprint 6

Critères d’acceptation :

- L’utilisateur peut consulter la liste de tous ses cours uploadés.

- Chaque cours affiche un titre, une date d’ajout et son type de source.

- L’utilisateur peut sélectionner un cours pour générer un nouveau quiz.

- L’utilisateur peut renommer un cours.

- L’utilisateur ne voit que ses propres cours.

## US-09 — Choix difficulté et nombre de questions

Priorité : SHOULD
Story Points : 5
Dépendance : US-03
Sprint cible : Sprint 6

Critères d’acceptation :

- L’utilisateur peut choisir entre 5, 10, 15 ou 20 questions.

- L’utilisateur peut choisir un niveau : facile, moyen ou difficile.

- Les paramètres sont pris en compte dans le prompt envoyé au modèle IA.

- Le quiz généré respecte le nombre de questions choisi.

- Si la génération ne respecte pas les paramètres, un message d’erreur est affiché.

## US-10 — Mode timer

Priorité : SHOULD
Story Points : 3
Dépendance : US-04
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’utilisateur peut activer ou désactiver le timer avant de commencer le quiz.

- L’utilisateur peut choisir une durée par question : 10, 20 ou 30 secondes.

- Lorsque le temps est écoulé, la question passe automatiquement à la suivante.

- Le temps restant est affiché clairement.

- Le score final est calculé même si certaines questions n’ont pas été répondues.

## US-11 — Dashboard de progression

Priorité : SHOULD
Story Points : 5
Dépendance : US-06
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’utilisateur peut visualiser son score moyen.

- L’utilisateur peut voir l’évolution de ses scores dans le temps.

- Le dashboard affiche les cours ou chapitres les moins maîtrisés.

- Les données sont lisibles sur ordinateur et mobile.

- Le dashboard se met à jour après chaque quiz terminé.

## US-12 — Export RGPD des données

Priorité : SHOULD
Story Points : 5
Dépendance : US-01, US-06
Sprint cible : Sprint 5

Critères d’acceptation :

- Un utilisateur connecté peut demander l’export de ses données.

- L’export est disponible au format JSON.

- L’export est disponible au format CSV.

- Les données exportées contiennent le profil utilisateur, les cours, les quiz et les scores.

- Aucun autre utilisateur ne peut accéder à l’export.

## US-13 — Connexion OAuth Google / Apple

Priorité : COULD
Story Points : 5
Dépendance : US-01
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’utilisateur peut choisir une connexion via Google ou Apple.

- Le compte OAuth est rattaché à un utilisateur EduTutor.

- Un utilisateur déjà inscrit peut lier son compte OAuth.

- Les erreurs d’authentification sont affichées clairement.

- Le système respecte les règles de sécurité de connexion.

## US-14 — Import depuis une URL

Priorité : COULD
Story Points : 8
Dépendance : US-02
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’utilisateur peut coller une URL dans un champ dédié.

- Le système vérifie que l’URL est valide.

- Le contenu textuel de la page est extrait lorsque c’est possible.

- Le contenu extrait peut servir de base à un quiz.

- En cas d’échec, un message explique la cause probable.

## US-15 — Questions ouvertes corrigées par IA

Priorité : COULD
Story Points : 13
Dépendance : US-03, US-04
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- Un enseignant peut choisir un mode “questions ouvertes”.

- Le système génère des questions ouvertes à partir d’un cours.

- L’enseignant peut visualiser et modifier les questions générées.

- Le LLM propose une correction indicative.

- L’enseignant reste décisionnaire de la validation finale.

## US-16 — Identification des lacunes par chapitre

Priorité : COULD
Story Points : 8
Dépendance : US-05, US-06
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- Le système analyse les erreurs de l’utilisateur après plusieurs quiz.

- Le système regroupe les erreurs par cours ou chapitre.

- L’utilisateur voit les chapitres dans lesquels il a le plus d’erreurs.

- Une recommandation de révision est proposée.

- Les résultats sont mis à jour après chaque nouveau quiz.

## US-17 — Suppression du compte et des données

Priorité : COULD
Story Points : 5
Dépendance : US-01, US-06
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’utilisateur peut demander la suppression de son compte.

- Une confirmation explicite est demandée avant suppression.

- Les données personnelles sont supprimées.

- Les quiz, scores et cours associés sont supprimés.

- Une confirmation finale est affichée après suppression.

## US-18 — SSO entreprise SAML/OIDC

Priorité : WON’T
Story Points : 13
Dépendance : Aucune
Sprint cible : Hors release

Justification d’exclusion :

Cette fonctionnalité concerne surtout une intégration B2B avancée avec des établissements disposant déjà d’un ENT ou d’un annuaire d’entreprise. Elle est trop coûteuse pour la semaine projet et n’est pas indispensable au MVP étudiant. Elle pourra être étudiée dans une Release 3 si une stratégie B2B est confirmée.

## US-19 — Chatbot IA conversationnel

Priorité : WON’T
Story Points : 21
Dépendance : US-03
Sprint cible : Hors release

Justification d’exclusion :

Le chatbot conversationnel est très coûteux à développer, tester et sécuriser. Il augmente fortement les risques d’hallucination et de réponses pédagogiquement incorrectes. Le produit se concentre pour cette version sur la génération de quiz ancrés dans un cours fourni.

## US-20 — Mode compétition multijoueur

Priorité : WON’T
Story Points : 13
Dépendance : US-04
Sprint cible : Hors release

Justification d’exclusion :

Le mode compétition peut être motivant, mais il n’est pas essentiel pour résoudre le problème principal : aider l’étudiant à réviser efficacement à partir de ses cours. Cette fonctionnalité ajoute de la complexité temps réel et n’apporte pas assez de valeur pour le MVP.

## US-21 — Consultation de la liste des étudiants

Priorité : MUST
Story Points : 3
Dépendance : US-01
Sprint cible : Sprint 5

Critères d’acceptation :

- Étant donné une enseignante connectée, lorsqu’elle accède à l’espace classe, alors elle voit la liste des étudiants rattachés à sa classe.

- Chaque étudiant affiche au minimum son nom, son prénom et son adresse email.

- Si aucun étudiant n’est encore rattaché à la classe, un message d’état vide est affiché.

- L’enseignante ne peut consulter que les étudiants de ses propres classes.

- La liste est lisible sur ordinateur et mobile.

## US-22 — Consultation des scores individuels

Priorité : MUST
Story Points : 3
Dépendance : US-06, US-21
Sprint cible : Sprint 5

Critères d’acceptation :

- Étant donné une enseignante connectée, lorsqu’elle consulte sa classe, alors elle peut voir les scores individuels des étudiants.

- Chaque étudiant affiche son dernier score, son score moyen et le nombre de quiz réalisés.

- Les scores sont affichés de manière claire et compréhensible.

- Si un étudiant n’a encore réalisé aucun quiz, le système affiche “Aucun quiz réalisé”.

- Les résultats d’un étudiant ne sont visibles que par l’enseignante autorisée.

## US-23 — Identification des étudiants en difficulté

Priorité : MUST
Story Points : 5
Dépendance : US-22
Sprint cible : Sprint 5

Critères d’acceptation :

- Étant donné une classe avec des résultats enregistrés, lorsqu’une enseignante consulte le suivi pédagogique, alors les étudiants en difficulté sont mis en évidence.

- Un étudiant est considéré en difficulté si son score moyen est inférieur à un seuil défini.

- Les étudiants concernés sont affichés avec un badge visuel clair, par exemple “À accompagner”.

- L’enseignante peut identifier rapidement les étudiants prioritaires sans analyser manuellement toute la liste.

- Si aucun étudiant n’est en difficulté, un message positif est affiché.

## US-24 — Tri et filtrage des scores

Priorité : SHOULD
Story Points : 3
Dépendance : US-22
Sprint cible : Sprint 6

Critères d’acceptation :

- L’enseignante peut trier les étudiants par score croissant ou décroissant.

- L’enseignante peut filtrer les résultats par cours, chapitre ou période.

- L’enseignante peut afficher uniquement les étudiants en difficulté.

- Les filtres appliqués peuvent être réinitialisés facilement.

- Le tableau des résultats se met à jour sans perte de données.

## US-25 — Envoi de conseils personnalisés

Priorité : SHOULD
Story Points : 5
Dépendance : US-23
Sprint cible : Sprint 6

Critères d’acceptation :

- L’enseignante peut sélectionner un étudiant depuis la liste de suivi.

- L’enseignante peut rédiger un conseil personnalisé.

- L’enseignante peut envoyer le message à l’étudiant concerné.

- Le message envoyé est rattaché au bon étudiant.

- Une confirmation est affichée après l’envoi du conseil.

## US-26 — Évolution des résultats de la classe

Priorité : SHOULD
Story Points : 5
Dépendance : US-22
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’enseignante peut consulter l’évolution des scores moyens de sa classe dans le temps.

- Le système affiche une vue synthétique sous forme de graphique ou de tableau.

- L’enseignante peut voir si la moyenne de la classe augmente, baisse ou stagne.

- Les données affichées reposent uniquement sur les quiz réalisés par les étudiants de sa classe.

- L’affichage reste lisible sur ordinateur et mobile.

## US-27 — Mesure de l’efficacité des cours

Priorité : SHOULD
Story Points : 5
Dépendance : US-26
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’enseignante peut consulter les résultats moyens associés à un cours ou un chapitre.

- Le système met en évidence les cours ou chapitres où les étudiants réussissent le moins.

- L’enseignante peut repérer les contenus qui nécessitent une explication supplémentaire.

- Si les données sont insuffisantes, le système affiche un message clair.

- Les résultats permettent à l’enseignante d’adapter ses supports pédagogiques.

## US-28 — Fiche détaillée d’un étudiant

Priorité : COULD
Story Points : 5
Dépendance : US-21, US-22
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’enseignante peut ouvrir la fiche détaillée d’un étudiant depuis la liste de classe.

- La fiche affiche les quiz réalisés, les scores obtenus et les cours associés.

- La fiche indique les principales difficultés repérées.

- La fiche affiche les conseils déjà envoyés à l’étudiant.

- L’enseignante ne peut accéder qu’aux fiches des étudiants rattachés à sa classe.

## US-29 — Comparaison avec la moyenne de la classe

Priorité : COULD
Story Points : 3
Dépendance : US-22, US-26
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’enseignante peut comparer le score moyen d’un étudiant à la moyenne de sa classe.

- La comparaison est affichée de manière simple et visuelle.

- Le système indique si l’étudiant est au-dessus, proche ou en dessous de la moyenne.

- Les données des autres étudiants restent anonymisées.

- La comparaison aide l’enseignante à situer rapidement le niveau de l’étudiant.

## US-30 — Suivi des messages envoyés

Priorité : COULD
Story Points : 3
Dépendance : US-25
Sprint cible : Sprint 7

Critères d’acceptation :

- L’enseignante peut consulter l’historique des messages envoyés aux étudiants.

- Chaque message affiche la date d’envoi, le destinataire et le contenu du conseil.

- L’enseignante peut filtrer les messages par étudiant.

- Les messages restent associés à la fiche de l’étudiant concerné.

- Aucun message envoyé à un étudiant ne doit être visible par les autres étudiants.

# 5- Tableau des dépendances

| User Story | Dépendance principale | Justification |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Aucune | Base de l’identification utilisateur. |
| US-02 | US-01 | L’upload doit être lié à un utilisateur. |
| US-03 | US-02 | Il faut un contenu de cours pour générer un quiz. |
| US-04 | US-03 | Il faut un quiz généré pour soumettre des réponses. |
| US-05 | US-04 | Il faut une correction pour afficher un score. |
| US-06 | US-05 | Il faut des résultats pour créer un historique. |
| US-07 | US-01 | Fonction liée au compte utilisateur. |
| US-08 | US-02 | La bibliothèque repose sur les cours uploadés. |
| US-09 | US-03 | Paramétrage de la génération. |
| US-10 | US-04 | Timer pendant le passage du quiz. |
| US-11 | US-06 | Dashboard basé sur l’historique. |
| US-12 | US-06 | Export des données du compte et des quiz. |
| US-13 | US-01 | Alternative au compte classique. |
| US-14 | US-02 | Variante d’ajout de contenu. |
| US-15 | US-03 | Variante avancée de génération. |
| US-16 | US-05, US-06 | Analyse basée sur les résultats. |
| US-17 | US-01, US-06 | Suppression du compte et des données liées. |
| US-18 | Aucune | Hors MVP. |
| US-19 | US-03 | Extension conversationnelle hors MVP. |
| US-20 | US-04 | Extension ludique hors MVP. |
| US-21 | US-01 | L’enseignante doit être connectée pour accéder à sa classe. |
| US-22 | US-06, US-21 | Les scores individuels reposent sur les quiz déjà réalisés et enregistrés. |
| US-23 | US-22 | Il faut disposer des scores individuels pour identifier les étudiants en difficulté. |
| US-24 | US-22 | Le tri et le filtrage reposent sur les résultats des étudiants. |
| US-25 | US-23 | Les conseils personnalisés ciblent principalement les étudiants en difficulté. |
| US-26 | US-22 | L’évolution de la classe nécessite plusieurs résultats individuels. |
| US-27 | US-26 | L’efficacité des cours se mesure à partir de la progression collective. |
| US-28 | US-21, US-22 | La fiche détaillée combine les informations de l’étudiant et ses résultats. |
| US-29 | US-22, US-26 | La comparaison nécessite les scores individuels et la moyenne de classe. |
| US-30 | US-25 | Le suivi des messages dépend de l’envoi préalable de conseils personnalisés. |

# 6- Justification de la priorisation MoSCoW

## MUST — Release 1 / MVP étudiant

Les stories US-01 à US-06 constituent le parcours minimal complet pour un étudiant :

- Créer un compte.

- Ajouter un cours.

- Générer un quiz.

- Passer le quiz.

- Voir son score.

- Retrouver son historique.

Sans ces six stories, le produit ne permet pas à un étudiant de vivre l’expérience principale d’EduTutor IA. Elles sont donc indispensables.

## MUST — MVP enseignant

Les stories US-21 à US-23 constituent le parcours minimal pour l’enseignant :

- Consulter la liste des étudiants de sa classe.

- Consulter les scores individuels.

- Identifier rapidement les étudiants en difficulté.

Sans ces fonctionnalités, l’enseignant ne peut pas suivre efficacement la progression pédagogique de sa classe. Ces stories sont donc indispensables pour la branche Enseignant.

## SHOULD — Release 2 prioritaire

Les stories US-07 à US-12 améliorent fortement l’expérience utilisateur sans être indispensables au MVP étudiant. Elles renforcent la valeur produit, la sécurité et la conformité RGPD.

Les stories US-24 à US-27 améliorent la branche Enseignant avec des fonctionnalités importantes : tri des scores, conseils personnalisés, évolution des résultats de la classe et mesure de l’efficacité des cours. Elles apportent une vraie valeur pédagogique mais peuvent être livrées après le MVP.

## COULD — Bonus

Les stories US-13 à US-17 sont intéressantes mais plus coûteuses ou moins centrales. Elles peuvent être réalisées si l’équipe avance rapidement ou si la Release 1 est finalisée plus tôt que prévu.

Les stories US-28 à US-30 enrichissent l’expérience enseignant avec des fonctionnalités plus avancées : fiche détaillée d’un étudiant, comparaison avec la moyenne de la classe et suivi des messages envoyés. Elles sont utiles mais non indispensables pour une première version fonctionnelle.

## WON’T — Exclu de cette release

Les stories US-18 à US-20 sont explicitement exclues car elles ne correspondent pas au cœur du MVP ou sont trop ambitieuses pour la semaine immersive.

# 7- Definition of Ready

Une user story est prête à être développée lorsque :

- Elle possède un ID clair.

- Elle est rattachée à une epic.

- Elle est formulée selon le format : “En tant que…, je veux…, afin de…”.

- Son persona est identifié.

- Sa priorité MoSCoW est définie.

- Son estimation en Story Points est validée par l’équipe.

- Ses critères d’acceptation sont compréhensibles.

- Ses dépendances sont connues.

- Le Product Owner a validé sa valeur métier.

# 8- Definition of Done

Une user story est considérée comme terminée lorsque :

- Le développement est terminé.

- Les critères d’acceptation sont respectés.

- Les tests unitaires ou fonctionnels passent.

- La fonctionnalité est intégrée dans la branche principale.

- L’interface est utilisable sur desktop et mobile.

- Aucune anomalie bloquante n’est connue.

- Les données sensibles sont protégées.

- La fonctionnalité a été validée par le Product Owner.

- La documentation ou le README est mis à jour si nécessaire.

- La story peut être démontrée en Sprint Review.

# 9- Grille d’auto-évaluation

| Critère qualité | Auto-évaluation |
| --- | --- |
| Les 7 epics sont clairement définies et alignées avec la Story Map. | Oui |
| Les 30 user stories sont présentes. | Oui |
| Chaque user story possède un ID unique. | Oui |
| Chaque user story est rattachée à une epic. | Oui |
| Chaque user story est formulée au format INVEST. | Oui |
| Les personas sont clairement identifiés. | Oui |
| Les priorités MoSCoW sont renseignées. | Oui |
| Les Story Points sont renseignés. | Oui |
| Les MUST correspondent bien au MVP étudiant et au MVP enseignant. | Oui |
| Les SHOULD correspondent à des améliorations crédibles de Release 2. | Oui |
| Les COULD sont des bonus réalistes mais non indispensables. | Oui |
| Les WON’T sont explicitement justifiés. | Oui |
| Les dépendances principales sont identifiées. | Oui |
| Les critères d’acceptation sont présents pour les principales stories. | Oui |
| La Definition of Ready est définie. | Oui |
| La Definition of Done est définie. | Oui |

# 10- Commentaire de synthèse

Ce Product Backlog permet à l’équipe 30 de disposer d’une vision claire du périmètre fonctionnel d’EduTutor IA. Les priorités sont organisées de manière progressive : d’abord le MVP étudiant avec les fonctionnalités indispensables, puis l’ajout d’une branche Enseignant pour le suivi pédagogique, puis les améliorations de Release 2, les fonctionnalités bonus et les éléments exclus de cette version.

L’ajout de la branche Enseignant renforce la valeur pédagogique du produit. Elle permet à une enseignante de suivre sa classe, de consulter les scores individuels, d’identifier les étudiants en difficulté et, dans les releases suivantes, d’envoyer des conseils personnalisés ou d’analyser l’évolution globale des résultats.

Le backlog reste évolutif : il pourra être ajusté après les retours du Product Owner, les perturbations pédagogiques ou les contraintes techniques rencontrées pendant les sprints.